10. Báo cáo hàng tuần

Tuần báo cáo: W2 | Ngày tổng hợp: 04/06/2026

Hình minh họa kết quả OCR lấy từ source hiện có của dự án

# 1. Tiến độ vs milestone

Đã có pipeline OCR menu end-to-end bản đầu.

Frontend React cho upload ảnh, xem ảnh OCR, chỉnh sửa JSON và lưu menu.

FastAPI OCR tại fastAPI/api.py expose POST /extract-menu.

Spring Boot backend lưu menu và lịch sử ảnh qua POST /create-menu và POST /add-history.

Đã có flow RAG/OCR mới dùng LangGraph.

fastAPI/rag/main.py route input thành RAG hoặc OCR.

fastAPI/rag/api.py expose POST /invoke để nhận text hoặc file.

Đã bổ sung bộ công cụ đánh giá và sinh report.

Có manifest dataset, chia split, benchmark, guardrail, weekly report và final report.

Milestone chưa xong.

Chưa hợp nhất frontend với flow rag/api.py.

# 2. Bảng metrics tuần này

Dataset hiện có 120 ảnh, trong đó 37 ảnh đã gán nhãn, tỷ lệ label coverage xấp xỉ 30,8%.

Có 6 nhóm ảnh khó: a_lot_of_noise, angled_shot, beautiful_photos, long_image, multiple_languages, white_text_dark_background.

Bộ benchmark smoke test đã cấu hình 21 mẫu đánh giá.

Hệ thống hiện có 2 flow API song song: OCR cũ là POST /extract-menu ở port 8000, RAG/OCR mới là POST /invoke ở port 8001.

OCR stack hiện tại gồm PaddleOCR, VietOCR và LLM ép output theo schema.

Metrics benchmark hiện có:

Artifact benchmark trong repo đang là smoke_test.

Ý nghĩa hiện tại: evaluation pipeline đã sẵn sàng, nhưng chưa phản ánh chất lượng model thực tế.

Ước lượng hợp lý để báo cáo tiến độ:

Mức độ sẵn sàng hệ thống khoảng 80%: đã có upload -> OCR -> JSON -> sửa tay -> lưu DB,

Mức độ sẵn sàng đánh giá khoảng 85%: vì manifest, split, benchmark, compare, weekly/final report generator đã có sẵn.

# 3. 2-3 ví dụ output

Case tốt:

Input là ảnh menu thuộc nhóm beautiful_photos hoặc white_text_dark_background, bố cục rõ, category tách dòng.

Output kỳ vọng:

{
  "categories": [
    {
      "name": "Trà sữa",
      "items": [
        {
          "name": "Trà sữa truyền thống",
          "descriptions": [
            {
              "size": "M",
              "price": 30000,
              "optional": "ít đường",
              "description": null
            }
          ]
        }
      ]
    },
    {
      "name": "Cà phê",
      "items": [
        {
          "name": "Bạc xỉu",
          "descriptions": [
            {
              "size": null,
              "price": 28000,
              "optional": null,
              "description": "nóng hoặc đá"
            }
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}

Giải thích: case này phù hợp với prompt hiện tại vì model được ép ưu tiên layout và category header thay vì đoán nghĩa theo tên món.

Case lỗi 1:

Input là ảnh multiple_languages hoặc angled_shot.

Lỗi dễ gặp: OCR nhận sai ký tự có dấu, giá bị tách thành 2 token, món bị gán nhầm category nếu header nhỏ hoặc ảnh bị nghiêng.

Output lỗi mẫu:

{
  "categories": [
    {
      "name": "Đồ uống",
      "items": [
        {
          "name": "Trà sữa ô long",
          "descriptions": [
            {
              "size": "M",
              "price": 3,
              "optional": null,
              "description": null
            }
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}

Giải thích: output này không vỡ schema nhưng sai nghiệp vụ vì giá bị cắt sai và category bị gom quá thô.

Case lỗi 2:

Input là ảnh long_image.

Lỗi dễ gặp: mất thứ tự từ trên xuống dưới, bỏ sót category ở nửa dưới menu, hoặc OCR crop rất nhiều dòng debug nhưng chưa có bước merge layout cho menu dài.

# 4. Blockers

Frontend đang gọi API OCR cũ (/extract-menu, port 8000), trong khi flow mới ở fastAPI/rag/api.py dùng /invoke trên port 8001, nên hiện tại tồn tại 2 contract chưa thống nhất.

Folder prediction benchmark thật chưa có, vì vậy artifact benchmark_smoke_test.json mới chứng minh infra chấm đã sẵn sàng, chưa đo được quality model.

OCR đang chạy CPU trong cả fastAPI/run.py và fastAPI/rag/agent_ocr.py, nên latency có rủi ro cao khi ảnh lớn hoặc menu dài.

Trang History trên frontend vẫn đang dùng historyEntries = [] nội bộ, chưa đọc dữ liệu thật từ backend hoặc database.

# 5. Plan tuần sau

Hợp nhất một API OCR/RAG duy nhất và chốt một contract response cho frontend.

Tạo prediction cho toàn bộ 37 ảnh đã label, sau đó chạy benchmark thật để có bộ score đầu tiên.

Bổ sung script batch OCR để tự động sinh prediction cho tập dev/test.

Nối trang lịch sử với backend để hiển thị dữ liệu đã lưu thật.

Nếu kịp, thêm logging latency_ms, confidence, method, model_version vào output prediction để benchmark có giá trị hơn.

# 6. Links

Notebook: đang dùng các script trong fastAPI/report/